네트워크 게임 프로그래밍

추진계획서 V2

2020180030 이현수

2022182047 신동호

목차

1. 애플리케이션 기획

2. High-level 디자인

3. Low-level 디자인

4. 팀원 별 역할분담

5. 개발환경

6. 개발일정

애플리케이션 기획

3D 게임 프로그래밍 수업 때 이현수가 만든 과제 1 게임 사용

플레이어는 장애물들을 부수고 적 탱크를 먼저 부숴야 이기게 된다.

조작키 : wasd

발사 : spacebar

회전 : 좌클릭

핵심 구현

- 클라이언트간 이동 동기화

- 클라이언트간 타격/충돌 처리

- 죽으면 1초 후 부활

- 상단 좌측에 HP, KILL / death 텍스트로 표시

- 죽인 id 표시

- 키를 입력한 간단한 상점 구현

- 오른쪽 상단 킬많이한 순으로 LeaderBoard 표시

High-level 디자인

■ 클라이언트

■ 서버

Low-level 디자인

■ 패킷

팀원 별 역할분담

이현수 – 서버 프레임워크, 서버 - 클라가 통신하는 쓰레드, 네트워크 I/O

패킷 분배, 서버 루프

신동호 – 게임 프레임워크, 게임 오브젝트 클라 – 서버가 통신하는 쓰레드

개발환경

Visual Studio 2022 , C++, Winsock2 API, GitHub, Notion

개발일정

이현수

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Server::Init() 버클릿 소켓 Init |
| 2 | 3 | 4 Session::SessionThreadFunc 처리 (recv, 필요시 send) | 5 | 6 | 7 | 8 main스레드 - GameLoop |
| 9 | 10 | 11 Session Thread Send | 12 | 13 Session Thread Recv | 14 패킷 전송 | 15 |
| 16 | 17 | 18 InputPacket | 19 | 20 | 21 SnapshotPacket | 22 |
| 23 | 24 | 25 타격 동기화 | 26 | 27 | 28 KillEvent | 29 |
| 30 | 1 LeaderBoard | 2 | 3 | 4 | 5 DeadLine | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

개발일정

신동호

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 Server::AcceptThreadFunc (Accept, New Session 처리) | 4 | 5 | 6 ClientNetwork::SendThreadFunc | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Client SendPacket | 12 | 13 Client OnPacketReceived | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 EntitySpawnPacket / 지형 처리 | 19 | 20 | 21 사망/부활 처리 | 22 |
| 23 | 24 | 25 BUY_HP, BUY_ATK | 26 | 27 | 28 BUY_HEAL | 29 |
| 30 | 1 | 2 비동기 소켓 변경 | 3 | 4 | 5 Dead Line | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |